# CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** | **Modificado por:** | **Aprobado por:** |
| 1.0 | 20/06/2021 | Versión Inicial | Oswaldo Ramos  Daniel Asencios | Ing. Hervert Navarro Vela |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SOLICITUD DE CAMBIO N° 001**

1. **TIPO DE CAMBIO REQUERIDO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIÓN CORRECTIVA |  | REPARACIÓN DE DEFECTOS |  |
| ACCION PREVENTIVA | X | CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO |  |

1. **DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL**

El jefe de Sistemas de Turtle AI. especifica que las actividades tanto del cliente como del profesional, requiere que la aplicación móvil, que pueda ser descargada e instalada tanto desde la tienda de Google como a través de un APK de tal modo que el cliente y el profesional puedan acceder a la aplicación sin necesidad de ingresar la página oficial por el navegador.

1. **DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO**

El Sistema de Aplicación Móvil Asistencia Educativa debe estar subida a play store, de modo que ayude en lo siguiente:

* El cambio ayudara tanto al cliente como al profesional ya que están ambientados a esta tienda de aplicación.
* El cambio ayudara a la hora de dar las actualizaciones a la aplicación móvil ya que tanto docente como estudiante solo tendrán que dirigirse a la app y buscar la actualización más reciente.

1. **RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO**

El jefe de Sistemas de Turtle AI. especifica la necesidad de que la Aplicación Móvil Asistencia Educativa sea subida a play store ya que brinda mayor facilidad de búsqueda de este mismo, además de que las actualizaciones se harán de manera más rápida y sin entretiempos.

1. **IMPACTO DEL CAMBIO EN EL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| ASPECTO | DESCRIPCIÓN |
| ALCANCE | Descarga 100% solo de play store |
| COSTO | 250 soles. |
| TIEMPO | 7 días útiles. |
| OTROS | Ninguno. |

1. **EFECTOS EXTRA EN CLIENTES.**

Ninguna.

1. **OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Ninguna.

1. **REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA DE REVISIÓN | 06/08/2021 |
| EFECTUADA POR | Gerencia |
| RESULTADOS DE REVISIÓN (A/D) | Aprobado |
| RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR | Daniel Asencios / Oswaldo Ramos |
| OBSERVACIONES ESPECIALES | Ninguna. |